Таблица 59.	Перечень работ по модернизации и развитию программно-технического комплекса KASE в 2011 году

1.	Торговая система (ТС)

Февраль:

–	перенесена денежная позиция с денежного счета на позиционный счет, добавлена клиентская агрегированная денежная позиция, изменена структура пользователей в целях проведения подготовительных работ по переходу на систему расчетов по сделкам с ценными бумагами по схеме T+0 с полным обеспечением;

–	реализован механизм по автоматизированной загрузке позиций на клиентские позиционные счета участников торгов в целях упрощения установки входящей денежной позиции на клиентских позиционных счетах брокера, а также сокращения времени на их разноску;

–	реализован механизм автоматического обновления версий клиентского терминала торговой системы.

Сентябрь:

–	внесены необходимые изменения для перехода на систему расчетов по сделкам с ценными бумагами по схеме T+0 с полным обеспечением.

Торговая система с поддержкой расчетов по схеме Т+0 с полным обеспечением введена в эксплуатацию 05 сентября 2011 года.

–	введена в эксплуатацию учебная торговая система (далее – УТС), в рамках внедрения которой были реализованы сервер и сайт УТС.

Осуществлена наладка совместной работы сервера и сайта УТС, в результате которой регистрация новых пользователей и генерирование их паролей доступа производятся автоматически. Реализовано генерирование торговых заявок в УТС на основе реально существующих заявок в основной торговой системе.

–	произведена модернизация ТС в части приема заявок от членов Биржи.

Октябрь:

–	реализованы изменения в части установления признака наличия у члена биржи Договора комиссии с его клиентом;

–	внесены изменения в части поддержки режима специализированных торгов в рамках реализации проекта по внедрению механизма расчетов по схеме Т+0 с полным обеспечением (при ином цикле расчетов на спец. торгах – Т+n);

Декабрь:

–	реализован механизм автоматического уменьшения денежных позиций клиентов члена биржи при выводе денег из АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";

–	внесены дополнения в части торгов срочными контрактами на валютные и фондовые активы;

–	реализованы дополнительные поля в таблице "Заявки";

–	реализованы дополнительные поля в таблице "Позиционные счета";

–	доработаны процедуры по закрытию торгового дня.

2.	Интерфейсы доступа к торговой системе:

Май:

–	введена в эксплуатацию система мониторинга работоспособности FIX-шлюза торговой информации, позволяющая осуществлять мониторинг состояния соединений и серверов, объема передаваемого трафика, также имеет модуль оповещения об обнаруженных сбоях.

Ноябрь:

–	введен в промышленную эксплуатацию транзакционный FIX-шлюз для удаленного доступа к торговой системе биржи на основе международного формата обмена финансовыми данными Financial Information Exchange Protocol (FIX-протокол).

FIX-шлюз, разработанный специалистами биржи, был запущен в опытную эксплуатацию в августе 2011 года.

3.	Система передачи данных "eTransfer.kz"

Июнь:

–	введена в эксплуатацию система передачи данных "eTransfer.kz" с возможностью использования электронной цифровой подписи Удостоверяющего центра Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального банка Республики Казахстан, соответствующей ГОСТ 34.310-2004 "Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи";

–	реализована передача файлов больших размеров.

Сентябрь:

–	система передачи данных "eTransfer.kz" начала использоваться в качестве основной транспортной среды для обмена данными между биржей и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

4.	Система Интернет-трейдинга "STrade"

Июль:

–	введена в эксплуатацию система Интернет-трейдинга "STrade" на основе "тонкого" терминала торговой системы, позволяющая просматривать информацию о ходе торгов в режиме реального времени и совершать операции купли-продажи ценных бумаг и иных финансовых инструментов, допущенных к обращению на торговой площадке биржи, посредством сети Интернет.

В системе "STrade" реализован механизм поддержки электронных цифровых подписей, соответствующих ГОСТ 34.310-2004 "Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи", и сертификатов ключей электронных цифровых подписей, выпускаемых Удостоверяющим центром Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального банка Республики Казахстан.

5.	Бэк-офис

–	внесены необходимые изменения для перехода на систему расчетов по сделкам с ценными бумагами по схеме T+0 с полным обеспечением;

–	реализована автоматизированная система прослеживания нарушений со стороны маркет-мейкеров;

–	внесены изменения по общему улучшению интерфейса бэк-офиса.

Март:

–	реализована возможность поддержки казахского языка.

Июнь:

–	произведена модификация бэк-офиса Биржи в соответствии с новой методологией формирования рыночных цен ценных бумаг и порядка их дисконтирования;

–	разработан конвертор новостей.

Август:

–	доработана клиринговая система с поддержкой расчетов по результатам торгов срочными контрактами на валютные и фондовые активы.

Сентябрь:

–	реализован конструктор запросов в базу данных. В настоящее время указанный функционал находится на стадии тестирования.

Ноябрь:

–	произведена интеграция системы электронного документооборота с эмитентами ценных бумаг (IS2IN) с бэк-офисом.

6.	Интернет-сайт

Сентябрь:

–	в рамках внедрения системы электронного документооборота с эмитентами ценных бумаг (IS2IN) было реализовано следующее:

•	механизм передачи документов с системы электронного документооборота IS2IN в базу данных бэк-офиса с последующей их публикацией на Интернет-сайте биржи;

•	механизм автоматической генерации новостного сообщения на Интернет-сайте при предоставлении документа эмитентом через систему электронного документооборота IS2IN;

Декабрь:

–	реализованы мероприятия по адаптации Интернет-сайта для запуска его на государственном языке.

7.	Аппаратное обеспечение и телекоммуникации

Июль:

–	торговая система, бэк-офис, Интернет-сайт и другие основные информационные сервисы биржи были переведена на новое серверное оборудование SuperMicro (Blade-система);

–	внедрена система мониторинга информационных сервисов с целью обеспечения непрерывности их функционирования;

Ноябрь:

–	осуществлена подготовка, перенос и настройка следующего серверного оборудования, ранее эксплуатируемого в серверном помещении биржи (далее – резервное серверное оборудование), к эксплуатации в резервном центре ТОО "РТРС":

1)	резервный сервер торговой системы;

2)	резервный сервер бэк-офиса;

3)	резервный файловый сервер;

4)	резервный сервер электронной почты и DNS;

–	введен в эксплуатацию канал связи между резервным центром ТОО "РТРС" и серверным помещением биржи, расположенным по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, 67.

8.	Документация

Разработана следующая документация:

Февраль:

–	Правила перехода на резервные каналы;

Март:

–	Инструкция по обработке результатов валютных торгов;

Июнь:

–	Порядок доступа в Секретную комнату Расчетной палаты;

Сентябрь:

–	Концепция модернизации программно-технического комплекса АО "Казахстанская фондовая биржа" на 2011–2013 годы;

–	Руководство пользователя системы управления проектами KASE Redmine;

–	Порядок использования системы управления проектами KASE Redmine;

–	Порядок разработки форм отчетности в программе CS;

Октябрь:

–	Правила допуска в серверные помещения АО "Казахстанская фондовая биржа";

–	Классификатор информационных сервисов АО "Казахстанская фондовая биржа";

Ноябрь:

–	Порядок мониторинга, тестирования и восстановления информационных систем АО "Казахстанская фондовая биржа";

–	Руководство пользователя программы CS по работе с эмитентами и ценными бумагами;

Декабрь:

–	Порядок организации доступа и подключения к VPN АО "Казахстанская фондовая биржа";

–	Матрица доступа к файловому серверу АО "Казахстанская фондовая биржа".

–	Порядок остановки и запуска сервисов АО "Казахстанская фондовая биржа".

Кроме того, были внесены изменения в следующие документы:

Июнь:

–	Правила выдачи, получения и использования персональных идентификационных номеров для допуска к пользованию торговой системой и паролей доступа в торговую систему;

Декабрь:

–	Техническое описание Торговой информационной системы АО "Казахстанская фондовая биржа".